**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МАЛОГРИБАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.02.2024 г. № 8

с. Малая Грибановка

Об организации и проведении

противопаводковых мероприятий

на территории Малогрибановского сельского поселения Грибановского муниципального района в 2024 году

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Законом Воронежской области от 29.05.1997 № З-П-ОЗ «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства Воронежской области от 27 декабря 2023 г. № 1022-р «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Воронежской области в 2024 году», в целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, организации жизнеобеспечения населения, попавшего в зону затопления (подтопления), и снижения материального ущерба, вызванного прохождением весеннего паводка на территории Малогрибановского сельского поселения Грибановского муниципального района в 2024 году:

1. Утвердить прилагаемый План по организации и проведению весенних противопаводковых мероприятий на территории Малогрибановского сельского поселения Грибановского муниципального района на 2024 год.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Л.Н. Корнеева

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Малогрибановского сельского поселения

Грибановского муниципального района

от 28.02.2024 г. № 8

**План**

**по организации и проведению весенних противопаводковых мероприятий**

**на территории Малогрибановского сельского поселения на 2024 год**

| № п/п | Перечень проводимых мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение комплекса мероприятий по подготовке муниципальных и бесхозяйных гидротехнических сооружений к безаварийному прохождению весеннего паводка. Выполнение при необходимости снижения уровня воды до безопасных отметок с обязательным информированием населения, попадающего в зону возможного затопления | Глава поселения | до 01.04.2024 |
| 2. | Информирование населения о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком, а также о возможности страхования от ущерба имущества на ежегодно затапливаемых территориях | Глава поселения ведущий специалист администрации | постоянно |
| 3. | Создание резерва материальных ресурсов для проведения превентивных противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком | Глава поселения | до 01.04.2024 | |
| 4. | Разработка и утверждение нормативного правового акта об организации и проведении противопаводковых мероприятий в 2024 году | ведущий специалист поселения | до 01.04.2024 | |
| 5. | Организация оповещения населения при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением весеннего паводка | Глава поселения | в период прохождения весеннего паводка | |
| 6. | Проведение занятий по соблюдению мер безопасности при прохождении весеннего паводка с учащимися общеобразовательных учреждений в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» | Директор  Малогрибановской ООШ | до 01.04.2024 | |
| Руководители эксплуатирующих организаций и частные лица,  в собственности (аренде) которых находятся гидротехнические сооружения (по согласованию) | | | | |
| 1 | Разработка и проведение комплекса мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений к безаварийному прохождению весеннего паводка | Руководители организаций и физические лица | постоячнно | |
| 2 | Контроль уровня наполнения и технического состояния гидротехнических сооружений. Выполнение при необходимости снижения уровня воды до безопасных отметок | Руководители организаций и физические лица | в период прохождения весеннего паводка | |